# Arquitetura Multiagentes para Projeto de Power BI

Especificação funcional e operacional para implementação no Claude Code

Objetivo: estruturar uma equipe de agentes especialistas que trabalhe de forma coordenada, com responsabilidades, entregáveis, validações e autonomia claramente definidos.

# 1. Princípios arquiteturais

Separar descoberta dos dados, interpretação analítica e implementação.

Utilizar artefatos persistidos no repositório como contratos de comunicação entre agentes.

Permitir autonomia para exploração, codificação e testes, mantendo checkpoints humanos para decisões relevantes e publicação.

Manter rastreabilidade entre requisito, evidência, KPI, visualização, medida e validação.

Tratar dados brutos como somente leitura e não versionar dados sensíveis ou credenciais.

# 2. Visão geral e alocação de modelos

| Papel | Esforço | Modelo pretendido | Autonomia |
| --- | --- | --- | --- |
| Orchestrator / Project Lead | Alto | Opus (preferência: 5.5, se disponível) | Coordena, delega e controla dependências |
| 01 — EDA Specialist | Alto | Sonnet | Exploração e documentação autônomas |
| 02 — Analytics & Storytelling Architect | Muito alto | Opus (preferência: 5.5, se disponível) | Define narrativa e especificações com validação humana |
| 03 — Dashboard Visual Designer | Médio | Sonnet | Produção de layouts e arquivos visuais |
| 04 — DAX & Power BI Engineer | Médio | Sonnet | Implementação e testes |
| 05 — GitHub Operator | Mínimo | Haiku | Operações condicionadas à autorização |
| 06 — Independent BI Reviewer | Alto | Sonnet | Auditoria independente |

Observação: confirmar os identificadores de modelos disponíveis na versão instalada do Claude Code. Esforço é uma configuração de trabalho, não uma garantia de qualidade.

# 3. Papéis e especificações dos agentes

## Agente 01 — EDA Specialist

Missão: transformar dados brutos em conhecimento estruturado, verificável e compreensível pelos demais agentes.

Responsabilidades:

Inventariar arquivos, formatos, schemas, encoding, granularidade e chaves candidatas.

Analisar cardinalidade, distribuições, nulos, duplicidades, inconsistências e outliers.

Investigar vieses de seleção, períodos incompletos e limitações amostrais.

Produzir dicionário de dados com descrição técnica e interpretação de negócio.

Gerar gráficos exploratórios e relatórios de qualidade.

Comunicar ao Analytics evidências, limitações e perguntas que ainda precisam de validação.

Entregáveis:

data_dictionary.md

data_quality_report.md

eda_report.md

eda_summary.json

figures/ com visualizações exploratórias

data_profile.csv

Regra de qualidade: toda descoberta relevante deve indicar evidência numérica, método de cálculo e ressalvas. Não inferir causalidade ou crescimento real sem validar cobertura, definição e comparabilidade.

## Agente 02 — Analytics & Storytelling Architect

Missão: transformar dados e requisitos do case em uma narrativa de negócio objetiva, relevante e sustentada por evidências.

Contexto obrigatório do case:

C:\Users\NTConsult\Desktop\Dev\Victor\bi-case-pbi\docs\Power_BI\_-\_Activities_Data

A leitura deve ser recursiva, incluindo documentos, instruções e arquivos de apoio. O agente deve consultar os artefatos do EDA antes de formular conclusões.

Responsabilidades:

Identificar problema central, objetivos explícitos, público e requisitos obrigatórios.

Construir árvore de perguntas de negócio e storyline com começo, desenvolvimento e conclusão.

Definir KPIs e validar numeradores, denominadores, filtros, granularidade e limitações.

Distinguir associação, correlação e causalidade.

Traduzir achados técnicos em linguagem executiva simples.

Definir visualizações, títulos, hierarquia, cores e apresentação.

Entregar especificações formais para Design e DAX.

Entregáveis:

business_context.md

analytical_storyline.md

kpi_catalog.md

dashboard_blueprint.md

visual_specification.md

analytics_handoff.json

Princípio: cada visualização deve responder a uma pergunta clara. Não utilizar complexidade visual como substituto de profundidade analítica.

Para cada KPI, registrar definição de negócio, fórmula, campos, granularidade, filtros, evidência de validação e limitações. Se os dados não sustentarem uma afirmação, reformular a pergunta ou registrar a lacuna.

## Agente 03 — Dashboard Visual Designer

Missão: converter o blueprint aprovado em interface visual utilizável como background no Power BI.

Construir grid, hierarquia, margens, alinhamentos e espaçamentos.

Criar backgrounds em PowerPoint e exportar PNG em alta resolução.

Aplicar paleta consistente, legibilidade e áreas reservadas para gráficos, cards e filtros.

Documentar posições e dimensões para facilitar a montagem no Power BI.

Não inventar KPIs, números ou conclusões; mudanças que afetem a narrativa devem voltar ao Analytics.

Stack sugerida: python-pptx, Pillow e SVG quando útil.

Entregáveis: dashboard_background.pptx, exports/overview.png, exports/detail.png, design_system.md e layout_coordinates.json.

## Agente 04 — DAX & Power BI Engineer

Missão: implementar a lógica analítica aprovada com simplicidade, corretude e desempenho adequado.

Avaliar modelo, granularidade, relacionamentos e direção de filtros.

Recomendar esquema estrela quando aplicável.

Criar medidas DAX, calendário e inteligência temporal quando justificadas.

Validar medidas em contextos de filtro relevantes e reconciliar com referências do EDA.

Documentar dependências, premissas e limitações.

Regras: preferir medidas simples e legíveis; evitar colunas calculadas e tabelas auxiliares desnecessárias; não duplicar lógica; não alterar definições de KPI sem comunicar Analytics.

Entregáveis: powerbi/dax/01_base_measures.dax, 02_business_kpis.dax, 03_time_intelligence.dax; model/semantic_model.md; validation/dax_validation.md.

Limite: edição direta de PBIX depende das ferramentas disponíveis no ambiente. Não presumir automação integral do Power BI Desktop.

## Agente 05 — GitHub Operator

Missão: manter versionamento e organização do projeto.

Verificar git status, alterações e arquivos sensíveis.

Preparar commits descritivos e publicar após aprovação.

Nunca executar push --force, sobrescrever histórico ou comandos destrutivos sem autorização.

Não versionar dados brutos, segredos ou credenciais sem autorização explícita.

Exemplos de mensagens: feat(analytics): add business KPI definitions; feat(design): add executive dashboard background; fix(dax): correct monthly activity measure.

## Agente 06 — Independent BI Reviewer

Missão: avaliar consistência, confiabilidade, clareza e aderência ao case, sem assumir que os agentes anteriores estão corretos.

| Dimensão | Verificações |
| --- | --- |
| Dados | Qualidade, cobertura e limitações |
| Analytics | Correção de conclusões e KPIs |
| Storytelling | Clareza e sequência lógica |
| Visual | Hierarquia, legibilidade e excesso de informação |
| DAX | Contexto de filtro e reconciliação |
| Requisitos | Cobertura do case |
| Entrega | Organização e reprodutibilidade |

Classificação: BLOCKER (compromete confiabilidade/entrega), MAJOR (problema relevante), MINOR (melhoria) e OBSERVATION (oportunidade não obrigatória).

Entregável: review/final_audit.md, com evidências, arquivos afetados, justificativa e ação corretiva. O Reviewer reporta; o Orchestrator encaminha a correção.

# 4. Estrutura de diretórios sugerida

bi-case-pbi/
├── CLAUDE.md
├── .claude/
│   ├── agents/
│   │   ├── eda-specialist.md
│   │   ├── analytics-architect.md
│   │   ├── dashboard-designer.md
│   │   ├── dax-engineer.md
│   │   ├── github-operator.md
│   │   └── bi-reviewer.md
│   └── settings.json
├── docs/
│   ├── Power_BI/_-Activities_Data/
│   ├── discovery/
│   ├── analytics/
│   ├── design/
│   ├── implementation/
│   └── review/
├── data/{raw,processed,samples}/
├── notebooks/eda/
├── src/{analysis,validation}/
├── design/{pptx,exports,assets}/
├── powerbi/{dax,model,validation}/
├── reports/{figures,final}/
└── README.md

# 5. Fluxo de execução

Ingestão e entendimento do case pelo Orchestrator: ler requisitos, inventariar arquivos e definir escopo.

Data Discovery pelo EDA: profiling, dicionário, qualidade, limitações e evidências.

Analytical Design pelo Analytics: storyline, KPIs, perguntas de negócio e especificações.

Checkpoint humano: aprovar direção analítica antes da implementação.

Execução paralela: Design cria background e DAX implementa medidas conforme o blueprint.

Auditoria cruzada pelo Reviewer: números, lógica, requisitos e apresentação.

Correções: Orchestrator encaminha achados ao especialista responsável e revalida critérios.

Versionamento: GitHub Operator prepara commit e publicação condicionados à aprovação.

O Orchestrator deve delegar apenas tarefas necessárias e respeitar dependências; não é obrigatório acionar todos os agentes em toda solicitação.

# 6. Contratos de comunicação

A comunicação entre agentes deve ser persistida em documentos e contratos estruturados, além de mensagens de execução. Exemplo ilustrativo de handoff EDA → Analytics:

{
  "dataset": "activities",
  "grain": "one row per activity",
  "validated_fields": ["activity_id", "activity_date", "activity_type"],
  "quality_issues": [{
    "field": "activity_date",
    "issue": "missing_values",
    "severity": "major",
    "business_impact": "May affect temporal analysis"
  }],
  "validated_metrics": [],
  "limitations": ["Temporal coverage requires confirmation"],
  "recommended_next_step": "Validate period completeness before defining growth KPIs"
}

Os valores acima são exemplos de formato, não resultados reais do dataset.

# 7. Permissões e segurança

| Agente | Leitura | Escrita | Execução |
| --- | --- | --- | --- |
| EDA | Dados e documentos | Discovery, notebooks e figuras | Python / SQL |
| Analytics | Case e relatórios | Especificações analíticas | Análises e validações |
| Design | Blueprint e assets | PPTX, PNG e documentação | Python |
| DAX | Blueprint e modelo | DAX e documentação | Testes disponíveis |
| GitHub | Repositório | Git | Comandos autorizados |
| Reviewer | Todos os artefatos | Relatório de auditoria | Testes não destrutivos |

Dados brutos devem ser somente leitura. Restringir escrita e publicação ao necessário. Não armazenar credenciais em arquivos de configuração.

# 8. Definition of Done

| Critério | Condição de aceite |
| --- | --- |
| Data discovery | Dicionário, qualidade e limitações documentados |
| Integridade | Métricas reconciliadas com referências |
| Storytelling | Cada página responde a perguntas de negócio |
| KPIs | Fórmulas e regras rastreáveis |
| Design | Backgrounds aderentes à especificação |
| DAX | Medidas testadas em contextos relevantes |
| Case | Requisitos obrigatórios cobertos |
| Revisão | Nenhum BLOCKER ou MAJOR pendente |
| GitHub | Commit limpo e arquivos apropriados |

# 9. Diretriz final de governança

O Analytics tem responsabilidade sobre a narrativa, mas não pode alterar os fatos. O EDA estabelece evidências e limitações; o Reviewer desafia as conclusões e a implementação. O Orchestrator mantém rastreabilidade, encaminha correções e solicita aprovação humana nos pontos de decisão e publicação.

# 10. Próxima etapa técnica

Converter esta especificação em arquivos operacionais: CLAUDE.md, seis definições de agentes em .claude/agents/, templates de handoff, checklist de revisão e workflow de execução. Confirmar modelos e ferramentas efetivamente disponíveis no ambiente Claude Code antes de fixar a configuração.